| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo.

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 19.774.352-2 | 20.522.559-5 | 20.013.540-7 |
| Nombres | Jean Paul | Yordan | Nicolas Osvaldo |
| Apellidos | Gonzalez | Cisterna | Tamayo Almonacid |
| Roles | QA/Testing/front end | DBA/ Analista Funcional/Lider | Back end/ Otros… |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto.

| Tema | Sistema de Gestión de Emergencias Escolares |
| --- | --- |
| Descripción | El proyecto tiene como tema el desarrollo de un Sistema de Gestión de Emergencias Escolares, denominado COEE (Central de Operaciones y Emergencias Escolares). Este sistema corresponde a una plataforma digital de comunicación crítica diseñada para permitir la interacción inmediata entre el personal que se encuentra en aula y los distintos departamentos administrativos del establecimiento educacional. |
| Problemática detectada | La problemática detectada se relaciona con el uso de métodos tradicionales de comunicación en los establecimientos escolares, tales como la citofonía convencional o procesos manuales como enviar alumnos a buscar al inspector. Estos mecanismos resultan lentos, poco confiables y no generan registros de los eventos ocurridos, lo que puede provocar fallas graves en situaciones críticas. Además, no existe trazabilidad de los incidentes ni una forma rápida y directa de solicitar apoyo específico, como enfermería, convivencia escolar o soporte de tecnologías de la información. |
| Solución esperada | Frente a esta situación, la solución esperada consiste en el desarrollo de una plataforma digital de comunicación crítica capaz de gestionar de manera integral el ciclo de vida de una alerta escolar. Esto contempla desde la generación de la alerta en la sala de clases, pasando por su recepción y atención por parte del personal administrativo, hasta el análisis posterior mediante reportes y registros históricos. |
| Objetivos generales | El objetivo general del proyecto es modernizar la gestión operativa y la seguridad interna del establecimiento educacional mediante la implementación de una plataforma digital que permita reducir los tiempos de respuesta ante incidentes y mejorar la coordinación entre los distintos actores involucrados. |
| Objetivos específicos | De manera complementaria, los objetivos específicos del proyecto consideran el desarrollo de un módulo de alertas inmediatas desde las salas de clases, la implementación de paneles de recepción para los distintos departamentos administrativos, la creación de un sistema de trazabilidad basado en tickets con registro histórico de los incidentes, la integración de un asistente basado en inteligencia artificial que opere conforme a los protocolos internos del colegio y la generación de reportes y paneles de visualización que apoyen la toma de decisiones. |
| Alcance del proyecto | En cuanto al alcance del proyecto, el sistema permitirá gestionar de forma completa el ciclo de vida de una alerta escolar, desde su emisión por parte del docente hasta su atención administrativa y posterior almacenamiento para análisis histórico. Asimismo, se contempla la integración de inteligencia artificial orientada a la consulta y apoyo en la aplicación de los protocolos institucionales del establecimiento. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

La motivación para desarrollar el proyecto COEE surge a partir de una necesidad real detectada en el Colegio San Nicolás de Villa Alemana, el cual presenta dificultades en la comunicación interna, especialmente al momento de enfrentar situaciones críticas. Actualmente, cuando un profesor requiere apoyo debido a un alumno enfermo, una pelea entre estudiantes o un problema técnico, debe recurrir a métodos poco eficientes como enviar a un alumno a buscar al inspector, utilizar teléfonos internos que no siempre están disponibles o hacer uso de citófonos con funciones limitadas. Este procedimiento genera una serie de problemas, entre ellos la pérdida de tiempo valioso en situaciones que pueden ser urgentes, la imposibilidad de priorizar emergencias reales, la ausencia de registros de los incidentes para su posterior análisis y la duplicación de esfuerzos cuando varias personas acuden simultáneamente a una misma situación. Además, en contextos de estrés, el personal puede olvidar o no seguir correctamente los protocolos establecidos. El público objetivo directo del proyecto está compuesto por profesores, inspectores, personal de enfermería, equipo de convivencia escolar, soporte de tecnologías de la información y el equipo directivo del establecimiento, incluyendo la Unidad Técnico-Pedagógica y la dirección. De manera indirecta, los estudiantes se benefician al recibir una atención más rápida y eficiente ante sus necesidades, mientras que los apoderados obtienen mayor tranquilidad al saber que el colegio cuenta con un sistema de respuesta oportuno y organizado. En cuanto al estado del arte, actualmente existen soluciones como sistemas de botón de pánico y citofonía IP; sin embargo, estas alternativas suelen ser genéricas, costosas y poco adaptadas al contexto escolar chileno. No se identifican soluciones que integren de forma eficiente alertas categorizadas, trazabilidad de incidentes y asistencia basada en inteligencia artificial alineada con los protocolos específicos de cada establecimiento educacional. La problemática abordada en este proyecto fue identificada a partir de entrevistas realizadas al personal del Colegio San Nicolás, quienes manifestaron la necesidad de modernizar los procesos internos de comunicación y contar con herramientas más efectivas para enfrentar tanto situaciones cotidianas como emergencias dentro del entorno escolar.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Descripción Metodología: Para el desarrollo del proyecto COEE se utilizará la metodología Scrum, la cual corresponde a un enfoque ágil orientado a la entrega de valor de manera iterativa e incremental. Esta metodología permite adaptar el desarrollo del sistema a los cambios que puedan surgir durante el proyecto, incorporando de forma continua la retroalimentación del cliente y mejorando progresivamente el producto. La elección de Scrum se justifica debido a que las necesidades del cliente pueden evolucionar a lo largo del desarrollo, especialmente en un proyecto basado en procesos reales de un establecimiento educacional. Asimismo, esta metodología permite contar con un producto funcional desde las primeras iteraciones, lo que facilita la validación temprana de las funcionalidades y reduce el riesgo de desviaciones respecto a los requerimientos esperados. La incorporación constante de feedback del cliente real contribuye a asegurar que el sistema desarrollado responda de manera efectiva a la problemática detectada. Además, Scrum promueve la autoorganización del equipo de trabajo, permitiendo una distribución eficiente de tareas y responsabilidades entre sus integrantes. Este enfoque resulta especialmente adecuado para un proyecto académico, ya que se ajusta al cronograma del curso mediante entregas parciales organizadas en sprints, facilitando el seguimiento del avance y el cumplimiento de los plazos establecidos. Dado que el proyecto es de carácter grupal, se considera fundamental definir claramente las funciones, tareas y responsabilidades asociadas a cada integrante del equipo, asegurando una correcta coordinación y un desarrollo ordenado del proyecto.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar.

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura utilizada: Servidor local mediante Laragon en equipos Windows del establecimiento Computadores de escritorio con navegador web (Chrome / Edge) en salas y oficinas Red local del establecimiento (WiFi / Ethernet) Arquitectura de software: Arquitectura monolítica: todo el sistema integrado en una sola aplicación Laravel. Patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) implementado nativamente con Laravel Comunicación sincrónica mediante Polling AJAX cada 10 segundos para actualización automática del panel de alertas. Lenguajes de programación: Backend: PHP 8.3 Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript Vanilla Base de datos: MySQL 8.4 / MariaDB Framework, dependencias y librerías utilizadas: Framework principal: Laravel 13.2.0 Frontend: Blade Templates, Bootstrap 5.3, Bootstrap Icons 1.11 Notificaciones en tiempo real: Polling AJAX con JavaScript cada 10 segundos via endpoint GET /api/alertas/pendientes. Arquitectura preparada para migrar a WebSockets en versión futura Asistente educativo: Chatbot local en JavaScript con base de conocimiento sobre normativa escolar chilena. Sin API key ni dependencia de internet Autenticación: Laravel Breeze con sesiones nativas y middleware de roles personalizado (CheckRole) Gráficos: Chart.js 4.4 vía CDN Exportación: CSV nativo PHP con BOM UTF-8 para compatibilidad con Excel Notificaciones UI: SweetAlert2 para alertas visuales y confirmaciones Base de datos: MySQL 8.4 / MariaDB con Eloquent ORM para toda la persistencia de datos: Usuarios con roles y permisos (6 roles: profesor, inspector, enfermería, soporte TI, UTP, director) Salas del establecimiento educacional Alertas con estados (pendiente, en atención, resuelto, cerrado) Tickets con trazabilidad y soluciones aplicadas Reportes generados por directivos Repositorio: Git + GitHub — github.com/jeanpgonzalezv/COEE Otros: Gestión de proyecto: Jira (tablero Kanban con sprints) Entorno de desarrollo: Laragon 6.x (incluye PHP, MySQL, Composer y Node.js) Pruebas: DevTools del navegador (Chrome/Edge) y pruebas manuales con dos navegadores simultáneos 👍

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu proyecto a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Conformación del equipo y roles | Definir los integrantes del grupo y asignar roles según habilidades (Product Owner, Scrum Master, Frontend, Backend, DBA, QA). | Reunión de equipo, matriz de habilidades | 1 semana | Todos | Documentar en acta de constitución de equipo. |
| 2.- | Definición de tecnologías | Investigar y definir stack tecnológico definitivo (PHP, Laravel, MySQL, Bootstrap, etc.) según necesidades del proyecto y compatibilidad con infraestructura del cliente. | Internet, documentación técnica, Laravel docs | 1 semana | Líder Técnico + Backend | Quedó definido: Laravel + MySQL + Bootstrap + Blade. |
| 3.- | Planificación del proyecto | Definir cronograma detallado de 16 semanas, dividir en 3 sprints, establecer fechas de reuniones con cliente. | Trello | 1 semana | Scrum Master + Product Owner | Coordinar con el cliente las reuniones semanales. |
| 4.- | Levantamiento de requisitos | Reuniones con cliente para entender flujos de trabajo, necesidades, roles de usuarios y recopilar manuales/protocolos. | Cliente, entrevistas, actas | 1 semana | Analista Funcional + Product Owner | Documentar todo en actas y validar con el cliente. |
| 5.- | Diseño de prototipos | Crear mockups de las interfaces (panel sala, panel admin, dashboard) |  | 1 semana | Frontend | Validar con cliente antes de programar. |
| 6.- | Configuración del entorno y base de datos | Setup de repositorio GitHub, instalación de Laravel, configuración de MySQL, diseño del MER y migraciones iniciales. | GitHub, Laravel, MySQL, VS Code | 1 semana | Backend + DBA | Documentar pasos en README. |
| 7.- | Módulo de autenticación y roles | Implementar login/logout con Laravel Breeze, sistema de roles (Profesor, Inspector, Enfermera, Director), middleware de permisos. | Laravel Breeze, Laravel Policies | 2 semanas | Backend | Asegurar que cada rol vea solo sus paneles. |
| 8.- | Módulo de Alertas (Panel Sala) | Programar panel del profesor con botones de alerta (Enfermería, Convivencia, TI, UTP, Pánico) y confirmación visual. | Blade, Bootstrap, JavaScript | 2 semanas | Frontend + Backend | Entregar funcionalidad básica al final del sprint. |
| 9.- | Módulo de recepción de alertas (Panel Admin) | Programar panel para inspectores/enfermeras que recibe alertas en tiempo real con sonidos distintivos y botón "Atender". | Laravel Broadcasting, WebSockets/Pusher, JavaScript | 2 semanas | Frontend + Backend | El sonido persiste hasta que se atiende. |
| 10.- | Sistema de Tickets | Implementar registro automático de cada alerta como ticket, con campos: fecha, sala, tipo, estado, hora atención, solución. | Laravel Eloquent, migraciones | 2 semanas | Backend + DBA | Cada alerta genera un ticket automáticamente. |
| 11.- | Gestión de tickets y soluciones | Permitir que inspectores/TI agreguen notas de solución a los tickets cerrados y ver historial por sala. | Blade, Formularios | 1 semana | Frontend + Backend | Documentar soluciones para reportes. |
| 12,- | Pruebas funcionales Sprint 2 | Pruebas de integración entre módulo alertas y tickets, validación con cliente de flujo completo. | Entorno de pruebas, checklist | 1 semana | QA/Testing | Documentar bugs y corregir. |
| 13.- | Módulo de reportes y dashboards | Crear dashboard para dirección con gráficos (alertas por tipo, por sala, tiempos de respuesta) y exportación a Excel. | Laravel Excel, Chart.js | 2 semanas | Frontend + Backend | Usar datos reales de tickets. |
| 14.- | Integración de chatbot de protocolos | Implementar un chatbot local basado en JavaScript y lógica por reglas, utilizando una base de conocimiento interna con los protocolos del colegio, permitiendo a los usuarios consultar procedimientos sin dependencia de servicios externos ni conexión a internet. | Chatbot Local JS, base de conocimiento interna (JSON / BD) | 2 semanas | Backend / Frontend | definir respuestas base y flujos genéricos en caso de que los protocolos completos no estén disponibles a tiempo. |
| 15.- | Pruebas integrales y QA | Pruebas funcionales, de usabilidad, de carga. Validación final con cliente (UAT). | Entorno de pruebas, checklist, cliente | 1 semana | QA/Testing + Product Owner | Documentar bugs y corregir antes de entrega. |
| 16.- | Documentación final | Manual de usuario (para profesores y administrativos), documentación técnica (instalación, BD, despliegue), memoria del proyecto. | Word, PDF, GitHub | 1 semana | Todos | Distribuir tareas de documentación. |
| 17.- | Capacitación al cliente | Entrenar al personal del colegio en el uso del sistema, resolver dudas, entregar manuales. | Manuales, presentación, demo | 1 semana | Líder + Product Owner | Programar sesión presencial o remota. |
| 18.- | Entrega final y defensa | Presentación del proyecto completo, demo en vivo, defensa ante profesor y cliente. | PPT, demo, sistema funcionando | 1 semana | Todos | Preparar presentación con anticipación. |

Resumen de Sprints (Vista Semanal)

| Sprint | Semanas | Actividades | Entregable Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1-3 | Conformación de equipo, definición de tecnologías, planificación. | Equipo formado, stack definido, cronograma listo. |
| Sprint 1 | 4-9 | Levantamiento, prototipos, setup, autenticación, módulo alertas | Profesores pueden enviar alertas. |
| Sprint 2 | 10-14 | Panel admin, sistema de tickets, gestión de soluciones, pruebas | Inspectores reciben y gestionan alertas |
| Sprint 3 | 15-18 | Reportes, chatbot, pruebas integrales, documentación, capacitación, entrega | Sistema completo funcionando. |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documento de Visión y Roles Scrum | Definición de la visión del proyecto, objetivos y roles del equipo según metodología Scrum. |  |
| 2 | Épicas e Historias de Usuario | Listado priorizado de épicas y sus correspondientes historias de usuario con criterios de aceptación. |  |
| 3 | Propuesta Técnica para Cliente | Documento comercial/técnico para presentar la solución al cliente real. |  |
| 4 | Diagrama de Arquitectura | Representación visual de la arquitectura del sistema (capas, componentes, tecnologías). |  |
| 5 | Modelo de Base de Datos (MER) | Diagrama entidad-relación con tablas, campos y relaciones. |  |
| 6 | Interfaces del Sistema (Capturas de Pantalla) | Capturas de las pantallas desarrolladas en Laravel (panel sala, panel admin, dashboard) mostrando la funcionalidad actual. |  |
| 7 | Plan de Trabajo y Cronograma | Detalle de actividades, responsables y tiempos para el semestre. |  |
| 8 | Matriz de Riesgos | Identificación, análisis y plan de respuesta para los riesgos del proyecto. |  |
| 9 | Manual de Usuario | Guía para que profesores y administrativos usen el sistema. |  |
| 10 | Código Fuente | Repositorio con todo el código desarrollado. |  |
| 11 | Presentación Final | PPT para la defensa del proyecto. |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Conformación equipo | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición tecnologías |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación proyecto |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento requisitos |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño prototipos |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración entorno |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo autenticación |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo alertas |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo recepción alertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de tickets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de tickets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas Sprint 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Reportes y dashboards |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Integración IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| Pruebas integrales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Capacitación cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Entrega final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.