Documento de

Épicas e Historias de Usuario

“Central de Operaciones y Emergencias Escolares”

COEE

Fecha:12/03/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Épicas para el proyecto “ nombre del proyecto”	4

Priorización de Épicas	4

Definición de Historias de Usuario	5

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 17-03-26 | Creación inicial del documento de Épicas e Historias de Usuario | Jean Paul Gonzalez |
| 1.1 | 24-03-26 | Modificación e integración de nuevas Epicas y su nivel de importancia | Nicolas Tamayo |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004V |
| Proyecto (Nombre) | Central de Operaciones y Emergencias Escolares (COEE) |
| Fecha de Inicio | 12/03/2026 |
| Fecha de Término | 08/07/2026 |
| Patrocinador principal | Corporación Educacional San Nicolás |
| Docente | Jorge Gomez |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 19.774.352-2 | Jean Paul Gonzalez | jep.gonzlezv@duocuc.cl |
| 20.013.540-7 | Nicolas Tamayo | nic.tamayo@duocuc.cl |
| 20.522.559-5 | Yordan Cisterna | yo.cisterna@duocuc.cl |

# Épicas para el proyecto “COEE”

| ID | Épica |
| --- | --- |
| EP-01 | Módulo de Alerta Inmediata (Panel de Sala) |
| EP-02 | Módulo de citofonía digital (paneles de administración) |
| EP-03 | Gestión de usuarios y seguridad |
| EP-04 | Módulo de trazabilidad (tickets y reportes) |
| EP-05 | Asistente IA de Protocolos |
| EP-06 | Gestión de usuarios y seguridad |
| EP-07 | Notificaciones multicanal (correo, SMS, push) |
| EP-08 | Analítica avanzada con predicción de incidentes |
| EP-09 | Módulo de capacitación y simulacros digitales |

# Priorización de Épicas

Técnica de priorización: Usaremos MoSCoW. Esta técnica clasifica los requisitos en: Must have (Obligatorio) Should have (Debería tener) Could have (Podría tener) Won't have (No tendrá por ahora)

| ID | Épica | Priorización |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Módulo de Alerta Inmediata | Must have |
| EP-02 | Módulo de Citofonía Digital | Must have |
| EP-03 | Gestión de Usuarios | Must have |
| EP-04 | Módulo de Trazabilidad | Should have |
| EP-05 | Asistente IA de Protocolos | should have |
| EP-06 | Integración con dispositivos móviles (App para docentes/inspectores) | Should have |
| EP-07 | Notificaciones multicanal (correo, SMS, push) | Could have |
| EP-08 | Analítica avanzada con predicción de incidentes | Won't have |
| EP-09 | Módulo de capacitación y simulacros digitales | Could have |