Definition of Done

"Central de Operaciones y Emergencias Escolares"

[COEE]

Fecha:19 /04/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Goal.	5

Sprint Goal.	5

Definition of Done.	6

# Datos del documento

Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19-04-2026 | Creación inicial | Jean Paul Gonzalez |
| 1.1 | 20-04-2026 | DoD Sprint 0 | Equipo de trabajo |

Información del proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004V |
| Proyecto (Nombre) | Central de Operaciones y Emergencias Escolares (COEE) |
| Stack tecnológico | Laravel + MySQL + Bootstrap + WebSockets + OpenAI API |
| Fecha de inicio | 10/03/2026 |
| Fecha de término | 21/07/2026 |
| Patrocinador principal | Andrea Andrade Cerda – UTP Colegio San Nicolás |
| Docente | Jorge Gómez |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 19.774.352-2 | Jean Paul Gonzalez Vergara | jep.gonzalezv@duocuc.cl |
| 20.013.540-7 | Nicolás Tamayo Almonacid | nic.tamayo@duocuc.cl |
| 20.522.559-5 | Yordan Cisterna Quezada | yo.cisterna@duocuc.cl |

# Sprint 0 (Semanas 1–3)

# Product Goal.

Modernizar la gestión operativa y de seguridad del Colegio San Nicolás mediante una plataforma digital de comunicación crítica (COEE) que permita la interacción inmediata entre el personal de aula y los departamentos administrativos, con trazabilidad de incidentes y asistencia IA basada en protocolos institucionales.

## Sprint Goal — Sprint 0

Establecer las bases del proyecto: conformar el equipo con roles definidos, seleccionar el stack tecnológico (Laravel + MySQL + Bootstrap), configurar el repositorio GitHub y elaborar el plan de trabajo en Trello para las 18 semanas del proyecto.

# Definition of Done.

| Sprint | Ítem | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Equipo y roles definidos Roles Scrum asignados y consensuados: Product Owner (Andrea Andrade), Scrum Master (Yordan Cisterna), Dev Team (Jean Paul – QA/Frontend, Nicolás Tamayo – Backend, Yordan – Backend). | Listo. | Roles documentados en acta de constitución del equipo y validados en reunión inicial. |
|  | Stack tecnológico definido Tecnologías acordadas con el equipo y validadas con el docente: Laravel (backend), MySQL (BD), Bootstrap (frontend), WebSockets (tiempo real), GitHub (repositorio). | Listo. | Stack validado por el equipo y docente según requerimientos del proyecto y factibilidad técnica. |
|  | Repositorio GitHub creado Repositorio del proyecto creado en GitHub con estructura de carpetas inicial, archivo README y rama principal protegida. | Listo. | Repositorio accesible para todo el equipo con control de versiones activo. |
|  | Tablero jira configurado. Tablero Kanban en Jira creado con columnas (Por hacer / En proceso / En revisión / Hecho), épicas y tareas del Sprint 0 cargadas. | Listo. | Tablero Kanban operativo con tareas del Sprint 0 correctamente clasificadas. |
|  | Plan de proyecto elaborado Cronograma de 18 semanas y 4 sprints definido, con actividades, responsables y fechas documentadas. | Listo. | Cronograma documentado y alineado con las 18 semanas del semestre. |
|  | Documento de visión aprobado Documento de visión y roles Scrum entregado y validado por el equipo. | Listo. | Documento de visión compartido y aprobado por el equipo de trabajo. |
|  | Épicas e historias levantadas Documento de épicas e historias de usuario (v1.0) creado con priorización MoSCoW. | Listo. | Historias redactadas bajo formato estándar y priorizadas según valor de negocio. |
|  | Registro de riesgos inicial Documento GGRR_COEE creado con los riesgos iniciales identificados. | Listo. | Riesgos identificados con probabilidad e impacto documentados. |
|  | Aprobación Product Owner Andrea Andrade (PO) ha validado el alcance, tecnologías y plan de trabajo del Sprint 0. | Listo. | Validación explícita del PO registrada en acta o correo. |